# ГАЙСИНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

### Н А К А З

| ___15 червня ______ | м. Гайсин | № __51__ |
| --- | --- | --- |

Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району

до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023–2024 років

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації»,     «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня           2007 року № 1198 «Про затвердження Правил користування тепловою енергією», наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства       з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств           до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
31 грудня 2008 року за № 1310/16001, наказу Вінницької обласної військової адміністрації від 30 травня 2023 року № 765 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 років», з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області в умовах осінньо-зимового періоду 2023–2024 років.

Н А К АЗ У Ю:

1.Затвердити такі, що додаються:

1) план заходів та комплексний план підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду         2023–2024 років (далі – План заходів);

| Гайсинська районна військова адміністрація | До наказу від «_15_» 06 . № _51_ |
| --- | --- |

2) склад районної комісії з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період                    2023–2024 років та його стабільного проходження;

3) форми звітності з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери району      до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023–2024 років (далі – форми звітності).

2. Виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад, структурним підрозділам районної військової адміністрації інформувати:

1) про виконання Плану заходів, відповідно до встановлених термінів, Сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації;

2) про підготовку до осінньо-зимового періоду 2023–2024 років згідно          з формами звітності, станом на 10 та 20 числа кожного місяця до їх остаточного виконання, але не пізніше 10 жовтня 2023 року – Сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації.

3.Сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства  управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації про виконання Плану заходів щомісяця до 5 та 15 числа інформувати обласну військову адміністрацію.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника районної військової адміністрації Сергія Несвятого.

Начальник  районної

військової адміністрації                                           Людмила ГОЛОВАШИЧ

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника

районної військової адміністрації

«_15_»_   06  _ 2023 року № _51_

План заходів

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023–2024 років

| № | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести моніторинг роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства району протягом осінньо-зимового періоду 2022–2023 років, за наслідками розробити і затвердити комплексні плани заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства області до осінньо-зимового періоду 2023–2024 років | Структурні підрозділи районної військової адміністрації: інфраструктури та житлово-комунального господарства, соціальної та молодіжної політики; охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами, установами житлово-комунальної галузі, дорожнього господарства та соціальної сфери району. | До 19 червня 2023 року |
|  | Створити районну комісію та комісії територіальних громад для забезпечення своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення населення в осінньо-зимовий період 2023–2024 років, до складу яких включити представників Управління Держенергонагляду у Вінницькій області. | Сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 19 червня 2023 року |
|  | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, об’єктів соціальної сфери та дорожньо-мостового комплексу району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023–2024 років на засіданнях комісій, колегій районних військових адміністрацій та засіданнях виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення. | Сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 30 серпня 2023 року |
|  | Забезпечити: контроль за виконанням на підприємствах, установах, організаціях організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2023–2024 років, при цьому перевірити: виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; укомплектування вузлів керування тепловою енергією та джерел теплової енергії працюючими та повіреними засобами вимірювальної техніки; проведення повірки вузлів обліку; проведення ремонту обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах; проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання; постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів; дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; проведення протиаварійних тренувань; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів; технічний стан блискавкозахисту та електрообладнання, при необхідності відремонтувати; проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів; дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; проведення гідропневматичної, в разі необхідності, хімічної промивки внутрішньобудинкових мереж; приведення теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації з метою забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій; справність ущільнень вводів та випусків підземних інженерних джерел; дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; проведення технічного огляду будівель і споруд з видачею відповідних паспортів готовності; очищення водостоків, зливних дренажних, лотків від сторонніх предметів; створення запасів реагентів та знезаражуючих засобів; справність роботи автоматики технологічного захисту (спрацювання запобіжних клапанів, автоматики аварійного відключення). | Сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з районними структурними підприємствами акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Вінницягаз», акціонерного товариства «Вінницяобленерго», підприємствами житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери району. | До 30 серпня 2023 року |
|  | Вжити заходів щодо впровадження енергоефективних проектів, спрямованих на скорочення та/або заміщення споживання природного газу по теплопостачальних підприємствах та бюджетних закладах району. | Сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з районними структурними підприємствами акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Вінницягаз», акціонерного товариства «Вінницяобленерго», підприємствами житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери району. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Забезпечити повну готовність закладів соціального призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023–2024 років. | Структурні підрозділи районної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики; охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Організувати роботу щодо оформлення актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2023–2024 років з подальшим їх погодженням з управлінням Державної інспекції енергетичного нагляду України у Вінницькій області, відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженими спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року № 1310/16001. | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: попереджати власників про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення. | Акціонерне товариство «Оператор газорозподільчої системи Вінницягаз» (за згодою); виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Забезпечити перевірку технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), відкачуючої та зварювальної техніки, пересувних електростанцій, що можуть бути задіяні на очистці автодоріг від снігових заметів та ліквідації повені, незалежно від форм власності та підпорядкування. | Сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Опрацювати з підприємствами, установами, організаціями різних форми власності та підпорядкування питання щодо безоплатної передачі автодорожньої техніки для очистки доріг на період несприятливих погодних умов. | Сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 25 жовтня 2023 року |
|  | Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та підпорядкування, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливого їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону. | Сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 25 жовтня 2023 року |
|  | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних, посипкових матеріалів та шанцевих механізмів (зокрема лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах. | виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 25жовтня 2023 року |
|  | Уточнити регіональні плани взаємодії з територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій при виникненні спільних заходів під час ускладнення погодних умов характерних для осінньо-зимового періоду. | Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 01 вересня 2023 року |
|  | Розробити та затвердити план взаємодії з територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуації на випадок виникнення надзвичайної ситуації на об’єктах житлово-комунального господарства. | Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 01 вересня 2023 року |
|  | Забезпечити організацію та проведення роз’яснювальної роботи серед підприємств житлово-комунальної галузі з метою обговорення практичних аспектів реалізації законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги». | Сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства та інфраструктури управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 15 серпня 2023 року |
|  | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку холодної та гарячої води, приладами обліку та регуляторами температури теплової енергії до забезпечення 100% показників. | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Активізувати роботу з оптимізації та планування тепло-постачання, розроблення та реалізації схем теплопостачання міст та інших населених пунктів, строк дії яких має бути не менше 5-7 років на основі оптимального поєднання централізованих та автономних систем теплопостачання. | Сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з теплопостачальними підприємствами. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та підпорядкування заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. | Структурні підрозділи районної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики; охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами, установами житлово-комунальної галузі та соціальної сфери району. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2022–2023 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням розрахунків. | Структурні підрозділи районної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики; охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами, установами житлово-комунальної галузі та соціальної сфери району. | До 30 серпня 2023 року |
|  | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги (в першу чергу послуги з теплопостачання), посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками. | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Забезпечити контроль за своєчасним укладанням підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2023–2024 років. | Структурні підрозділи районної військової адміністрації: інфраструктури та житлово-комунального господарства, соціальної та молодіжної політики; охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами, установами житлово-комунальної галузі та соціальної сфери району. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Забезпечити своєчасну заготівлю та складування у спеціально відведених місцях твердого та альтернатив-них видів палива з додержанням нормативів щодо вологості, відповідно до потреби на опалювальний сезон 2023–2024 років. | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з теплопостачальними підприємствами та установами соціальної сфери області. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Забезпечити виконання робіт з розвитку та реконструкції системи централізованого водопостачання та водовідведення, запланованих на 2023 рік на підпорядкованих територіях, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та залучених інвестиційних коштів. | виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з теплопостачальними підприємствами. | До 20 жовтня 2023 року |
|  | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до зміни цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво. | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з теплопостачальними підприємствами. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо її погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати. | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 30 серпня 2023 року |
|  | Розробити та затвердити Антикризовий план реагування на випадок припиненням газопостачання | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 20 червня 2023 року |
|  | Висвітлювати у місцевих засобах масової інформації стан підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2023–2024 років. | Сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військові адміністрації; відділ цифровізації, комунікації з громадкістю та загальних питань апарату районної військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунального господарства. | Протягом серпня – листопада 2023 року |

Завідувач сектору інфраструктури та житлово-комунального

господарства управління правового забезпечення та

взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату

районної військової адміністрації                                                                                                     Андрій КОНОВАЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника

районної військової адміністрації

«_15_»_   06       № __51__

Склад

районної комісії з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2023–2024 років

та його стабільного проходження

| НЕСВЯТИЙ Сергій Миколайович | – | заступник начальника районної військової адміністрації, голова комісії |
| --- | --- | --- |
| КОНОВАЛЮК Андрій Васильович | – | завідувач сектору інфраструктури та житлово –комунального господарства управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації, секретар комісії |
| НЕСТЕРУК Альона Віталіївна | – | начальник відділу з питань гуманітарної сфери управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації |
| ПРИЛУЦЬКИЙ Богдан Васильович | – | завідувач сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами управління правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації |
| ГАМАН Ігор Петрович | – | начальник Гайсинського відділення акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Вінницягаз» (за згодою) |
| МЕЛЬНИК В’ячеслав Іванович | – | директор СО «Гайсинські електричні мережі» акціонерного товариства «Вінницяобленерго» (за згодою) |
| КМЕТЮК В’ячеслав Володимирович – | – | начальник Управління Держенергонагляду у Вінницькій області (за згодою) |
| ЛЕМЕЩУК Володимир Миколайович | - | начальник Гайсинського районного управління Головного управління ДСНС України у Вінницькій області (за згодою) |
| СЕМЕРУНЧИК Сергій Григорович | – | Начальник управління соціального захисту населення районної військової адміністрації |

Завідувач сектору інфраструктури

житлово-комунального господарства

та інфраструктури управління

правового  забезпечення

та взаємодії з органами місцевого

самоврядування  апарату

районної військової адміністрації                                Андрій КОНОВАЛЮК